儋水提办函﹝2020﹞6号

儋州市水务局

关于对政协儋州市十届委员会第五次会议第223号提案的答复（B类）

吴必武委员：

您提出的关于《关于加强城市排污管理禁止向松涛干渠排污的提案》，现答复如下：

松涛水库流经儋州、临高、澄迈、琼山、海口等五个市县，作为生活用水来源，水质好坏直接影响到居民生活，为了做好松涛水库渠段的保护工作。我局开展松涛水库干渠污水治理及城区污水管网建设工作。

- 松涛干渠排污口排查情况

2019年3月，我局开展儋州市区内松涛东干渠两侧排污口排查，经排查涛东干渠两侧排污口共29个，其中8个排污口属于雨水排水口，21个属于污水排污口。2019年3月26日开工建设儋州市区内松涛东干渠两侧排污口，21个污水口截流并网工程，将生活污水纳入城市生活污水收集处理系统，统一处理达标排放，于2019年7月11日竣工。

- 完善城市管网建设

2018年对那大城区管网进行全面排查，为了解决污水管网改造问题，我们制定了项目工程规划，16个亿可研编制完成。目前，一是2019年12月开工建设那大城区菜园村及电力小区截流并网工程。目前工程正在推进中。二是2020年4月开工建设红旗路排污口截流并网工程，解决污水直排城市内河污染水体的问题。三是完成那大城区污水管道雨污分流改造及截流并网工程污水管道雨污分流改造工程的立项工作。

下一步，我局将结合城镇污水处理设施十四五规划，后续将根据资金到位情况分期分年度开展工程建设任务，逐步提高城市建成区污水收集率。

以上是我局对该提案的答复，感谢您对水务建设和管理工作的关心和大力支持，也希望您一如既往地为我市水务事业的发展出谋划策。

儋州市水务局

2020年6月30日

抄送：市政协提案委员会、市政府督查室