儋水提办函﹝2020﹞7号

儋州市水务局

关于对政协儋州市十届委员会第五次会议第214号提案的答复（B类）

符文秀委员：

您提出的关于《关于加大农村污水治理助推我市农村人居环境整治的提案》，现答复如下：

- 农村污水处理建设情况

2007年以来，结合农村环境综合整治、城镇内河（湖）整治、良好湖库保护以及美丽乡村建设等工作，截止2019年底，儋州市共建成了个64行政村共计236个自然村污水处理设施，行政村污水处理设施建设覆盖率为27.71%，其中：

（一）33个行政村152个自然村，建设了152座集中式污水处理设施（污水处理站57座、人工湿地95座，户型人工湿地67座）；

（二）8个行政村32个自然村，已纳入就近市政府管网进入污水处理厂处理；

（三）23个行政村共计49个自然村，建设简易处理设施（“广好村”模式）。

目前正推进南丰镇尖岭村、东成镇流坡村、王五镇东光村、木棠镇蒌根村以及兰洋镇番新村等5个行政村污水处理工程建设,建设污水处理设施37座。工程总投资9310万元。

二、建制镇建设情况

- 针对建制镇污水处理设施建设落实情况：到2020年基本完成全市16个镇污水处理设施和管网建设。一是完成白马井滨海新区污水处理厂工程建设并投入使用。二是2019年6月30日完成那大城区污水处理一厂、污水处理二厂提标升级改造工程并投入使用。三是2018年12月开工建设中和镇、王五镇、兰洋镇、木棠镇、南丰镇、光村镇、雅星镇等7个建制镇和八一农场等1个农场的污水处理工程。四是2020年4月开工建设新州镇、东成镇、大成镇、和庆镇和峨蔓镇等5个建制镇污水处理工程，海头镇、排浦镇2个建制镇污水处理工程正在开展招投标前期工作，计划2020年年底前建成。

三、污水处理设施运营管理情况

- 根据市政府的统一部署，开展我市已建成农村污水处理设施的接管运营相关工作。目前，共接收34宗污水处理项目，共8个镇墟污水处理站、3个镇墟人工湿地及119个农村污水污水处理设施，已临时委托第三方运营单位进行运维管理，其余已建成污水处理设施29座由建设单位和施工单位整改使其具备运行条件后移交我局。

- 四、因地制宜，建设农村污水处理设施

儋州市是全省人口大市，村庄数量众多且分散，全市共231个行政村和16个居，共计1758个自然村。目前儋州市面临行政村污水处理设施覆盖率较低，污水管网不健全，村庄废水污染严重。

在建设资金不足、村庄数量众多且分散的情况下，对于村庄集聚程度不高、农户分散且周边农业土地充足的村庄，因地制宜推广“广好模式”，对于人口集中区域，建设收集管网，建设集中处理设施。

- 五、全面持续地开展环保知识普及和宣传教育

为改变治污工作“上头热、下头冷”的现象，确保农村污水处理设施发挥其效应，建议：一是农业农村局和生态环境局指导镇政府和村委会修复污水横流问题；二是加大环境保护知识的宣传，提高农民的环境保护意识，调动城乡群众参与环境治理的自觉性和积极性。

儋州市水务局

2020年6月30日

抄送：市政协提案委员会、市政府督查室