儋州垦区职工、居民个人建房报建流程

- 职工、居民向其所在垦区二级企业申领《儋州市垦区职工、居民个人建房报建审批表》等表格并提出建房申请，同时委托有资质的专业测绘单位到现场进行测绘，并形成宗地坐标资料，载明建房选址和用地面积四至图。

- 职工、居民填报好《儋州市垦区职工、居民个人建房报建审批表》后，将户口本、身份证、结婚证复印件、建筑设计图纸，宗地坐标图、《个人建房承诺书》等材料一并交由垦区二级企业。

- 所在垦区二级企业20个工作日内完成对申报材料进行初审，并在《儋州市垦区职工、居民个人建房报建审批表》上作出初审意见及送农场居。经初审符合条件的，由垦区二级企业将申报材料报送所在农场居。对初审不符合条件的，垦区二级企业应一次性出具书面审核意见告知申请人。

- 农场居在接到申请人申报材料后，8个工作日内完成将符合建房申报条件的审核结果在其所属场部及现场进行公示，公示时间为7日。公示期满后，农场居需在2个工作日内出意见并将报建资料送属地镇政府。公示期内无异议或有异议但经核实其异议不成立的，农场居视同人员资格符合条件并在《儋州市垦区职工、居民个人建房报建审批表》作出审查意见。对复核不符合条件或公示期内有异议且经核实异议成立的，农场居应一次性出具书面复核意见告知申请人。

- 归属地镇政府应当在接到申报材料后10个工作日内，组织经办人进行实地踏勘，核实土地利用现状，是否符合我市国土空间规划、垦区详细规划，是否压覆矿产资源和是否位于地质灾害易发区。

- 对符合规划但不符合土地利用现状的，即个人建房用地涉及新增建设用地的，由垦区二级企业将相关材料报归属地镇政府，再由归属地镇政府审核后按批次组织材料报市自然资源和规划局相关部门办理新增建设用地报批手续，并经市政府批准，涉及耕地的由垦区自行落实耕地占补平衡，其中所涉新增建设用地有偿使用费、耕地开垦费等费用由市政府承担。

- 对不符合规划又不符合土地利用现状的，应将申报材料退回并一次性告知不能办理的理由或需修改的事项等。

- 申请人依据垦区个人建房建设项目委托具有相应设计资质证书的单位进行图纸设计（包括但不限于住房楼层、结构和户型面积），或选用免费提供的设计图纸。

- 归属地镇政府对设计图纸进行审查，审查内容包括拟建房位置以及层数、高度是否符合标准等。审查合格的，由归属地镇政府在《儋州市垦区职工、居民个人建房报建审批表》作出审批意见并出具工程审批意见，并核发《乡村建设规划许可证》。

- 归属地镇政府应当将已批准的建设工程在现场予以公布，公布内容包括：建设工程设计方案总平面图、单体建筑平面图、立面图、投诉举报受理单位及受理途径等其他相关材料。

- 建设工程基础开挖前，建设个人须向所属辖区便民服务窗口提出申请验线，归属地镇政府工作人员在3个工作日内到现场核验，验线合格后方可施工。

- 工程竣工半年内，建设个人应当持《建设工程竣工测绘报告》等材料，向归属地镇政府申请办理规划核实手续，镇府在5个工作日内到现场核实验收，经符合该项目工程审批意见的，由归属地镇政府应当出具核实合格证明；未经核实或经核实不符合要求的，建设个人不得组织竣工验收。