附件1

海南省国省干线公路工程设计企业信用评价评定标准

| 评定内容 |  | 行为代码 | 具体行为 | 行为等级或扣分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标行为 | 严重失信行为（行为代码GLSJ1-1） | GLSJ1-1-1 | 超越资质等级许可范围承揽工程 | 直接定为D级 |  |
|  |  | GLSJ1-1-2 | 出借资质，允许以本单位名义投标 | 直接定为D级 |  |
|  |  | GLSJ1-1-3 | 受让或租借资质，以他人名义投标 | 直接定为D级 |  |
|  |  | GLSJ1-1-4 | 与招标人或其他投标人串通投标 | 直接定为D级 |  |
|  |  | GLSJ1-1-5 | 资审申请文件或投标文件虚假 | 直接定为D级 |  |
|  |  | GLSJ1-1-6 | 因违反法律、法规、规章被禁止投标后，在禁止期内仍参与投标 | 直接定为D级；已为D级的，D级延期一个评价周期。 |  |
|  | 其他失信行为（满分100分，扣完为止，行为代码GLSJ1-2） | GLSJ1-2-1 | 中标人拒不按照招标文件要求提交履约保证金 | 20分/次 |  |
|  |  | GLSJ1-2-2 | 中标后无正当理由放弃中标 | 20分/次 |  |
|  |  | GLSJ1-2-3 | 未按时确认补遗书等招标人发出的通知 | 10分/次 |  |
|  |  | GLSJ1-2-4 | 无正当理由未在规定时间内签订合同 | 10分/次 |  |
|  |  | GLSJ1-2-5 | 因故放弃投标但不书面通知招标人导致投标家数不够而流标 | 10分/次 |  |
|  |  | GLSJ1-2-6 | 对同一合同段递交2份及以上资格预审申请文件或投标文件 | 6分/次 |  |
|  |  | GLSJ1-2-7 | 非招标人或招标文件原因放弃投标，未提前书面告知招标人 | 6分/次 |  |
|  |  | GLSJ1-2-8 | 不及时反馈评标澄清 | 6分/次 |  |
|  |  | GLSJ1-2-9 | 在招投标活动中被司法机关或者纪检监察部门认定存在违法行为 | 10分/次 |  |
|  |  | GLSJ1-2-10 | 在公路建设市场信用信息管理系统中填报虚假资料 | 10分/次 | 出现该行为，企业该年度将不具备评AA及A级的条件 |
|  |  | GLSJ1-2-11 | 提供虚假投标担保 | 20分/次 | 出现该行为，企业该年度将不具备评AA及A级的条件 |
| 履约行为 | 严重失信行为（行为代码GLSJ2-1） | GLSJ2-1-1 | 因勘察设计原因造成重大质量或重大及以上安全事故 | 直接定为D级 |  |
|  |  | GLSJ2-1-2 | 将中标合同转包或违法分包 | 直接定为D级 |  |
|  | 人员到位（满分25，扣完为止。行为代码GLSJ2-2） | GLSJ2-2-1 | 投标书承诺的项目负责人未按投标承诺到位 | 5分/人次 |  |
|  |  | GLSJ2-2-2 | 投标书承诺的项目负责人更换后不满足资格要求，或未经批准擅自更换 | 5分/人次 |  |
|  |  | GLSJ2-2-3 | 投标书承诺的其它专业负责人未经同意更换 | 6分/人次 |  |
|  |  | GLSJ2-2-4 | 设计人员不具备相应执业资格条件 | 5分/人次 |  |
|  |  | GLSJ2-2-5 | 投标书承诺的施工期设计代表未经同意更换 | 6分/人次 |  |
|  |  | GLSJ2-2-6 | 施工期设计代表因自身过失原因被更换 | 12分/人次 |  |
|  | 进度管理（满分15，扣完为止。行为代码GLSJ2-3） | GLSJ2-3-1 | 因勘察设计原因未按合同约定时间提交设计文件成果 | 12分/次 |  |
|  |  | GLSJ2-3-2 | 因自身原因未按合同约定开展外业工作或因自身原因提交外业成果的时间不满足合同规定或设计要求 | 10分/次 |  |
|  |  | GLSJ2-3-3 | 因勘察设计进度原因，引起项目推迟开工 | 10分/次 |  |
|  |  | GLSJ2-3-4 | 因后期服务原因，引起工期延误 | 10分/次 |  |
|  |  | GLSJ2-3-5 | 因自身原因未按时参加交（竣）工验收或工程质量事故分析 | 6分/次 |  |
| 履约行为 | 成果质量（满分30，扣完为止。行为代码GLSJ2-4） | GLSJ2-4-1 | 因勘察设计原因引起一般质量事故或较大安全事故 | 20分/次 |  |
|  |  | GLSJ2-4-2 | 因勘察设计原因引起一般质量问题或一般安全事故 | 13分/次 |  |
|  |  | GLSJ2-4-3 | 因设计原因，项目各阶段设计投资额度超过上一阶段批准投资额的允许偏差范围 | 10分/次 |  |
|  |  | GLSJ2-4-4 | 成果文件不满足有关主管部门批复意见和强制性标准要求 | 10分/项次 |  |
|  |  | GLSJ2-4-5 | 成果文件不满足勘察设计深度要求（单次审查、验收或检查为一次） | 5分/项次 |  |
|  |  | GLSJ2-4-6 | 签章不全、未授权代签或借用他人资格签章 | 5分/项次 |  |
|  |  | GLSJ2-4-7 | 对批复意见或审查意见的技术方案未落实 | 5分/项次 |  |
|  |  | GLSJ2-4-8 | 因勘察设计原因，引起重大设计变更 | 20分/项次 |  |
|  |  | GLSJ2-4-9 | 因勘察设计原因，引起较大设计变更 | 13分/次 |  |
|  | 其他失信行为（满分30，扣完为止。行为代码GLSJ2-5） | GLSJ2-5-1 | 在设计或设计变更中，违规谋取非法利益 | 30分/次 |  |
|  |  | GLSJ2-5-2 | 未按合同规定进行地质勘察 | 30分/次 |  |
|  |  | GLSJ2-5-3 | 地质勘察时间滞后，地质勘察成果未利用 | 20分/次 |  |
|  |  | GLSJ2-5-4 | 地质勘察深度不足（单次审查、验收或检查为一次） | 20分/次 |  |
|  |  | GLSJ2-5-5 | 设计单位指定建筑材料生产厂家、供应商 | 10分/次 |  |
|  |  | GLSJ2-5-6 | 提供虚假地质勘察资料的 | 10分/项次 |  |
|  |  | GLSJ2-5-7 | 发生廉政事件但未触犯刑事法律 | 8分/次 |  |
|  |  | GLSJ2-5-8 | 勘察设计工作大纲及实施细则未落实 | 6分/项次 |  |
|  |  | GLSJ2-5-9 | 施工期间因后期服务质量问题被建设单位或项目法人通报或约谈 | 2分/次 |  |
|  |  | GLSJ2-5-10 | 发生其他不良或违规行为，被项目建设单位通报或要求整改的每次扣2分；被省级交通运输主管部门、公路管理部门、质量监督部门通报、约谈、要求整改的每次扣3分。 | 2-3分/次 | 省级交通主管部门书面约谈或通报批评的，企业该年度将不具备评AA条件 |
|  |  | GLSJ2-5-11 | 拒不配合监督执法检查 | 5分/次 |  |
| 其他行为 | 严重失信行为（行为代码GLSJ3-1） | GLSJ3-1 | 被司法机关认定有单位行贿、受贿行为，并构成犯罪 | 直接定为D级 |  |
|  | 其他失信行为（行为代码GLSJ3-2） | GLSJ3-2-1 | 进行虚假投诉 | 20分/次 | 单个合同段单次投诉举报为1次 |
|  |  | GLSJ3-2-2 | 信用评价弄虚作假或以不正当手段骗取较高信用等级 | 15分/次 |  |
|  |  | GLSJ3-2-3 | 在资质申报、延续、变更等过程中弄虚作假 | 10分/项次 | 在省级综合评价中扣除；单个人员、设备、业绩等信息为1项 |
|  |  | GLSJ3-2-4 | 省级及以上交通运输主管部门要求企业填报向社会公布的信息，存在虚假的 | 10分/项次 | 在省级综合评价中扣除，单个人员、设备、业绩等信息为1项 |
|  |  | GLSJ3-2-5 | 被国务院交通运输主管部门通报批评 | 15分/次 | 在省级综合评价中扣除 |
|  |  | GLSJ3-2-6 | 被省级交通运输主管部门通报批评 | 10分/次 |  |
|  |  | GLSJ3-2-7 | 被市县交通运输主管部门通报批评 | 5分/次 |  |
|  |  | GLSJ3-2-8 | 因设计企业原因，拖欠工程款、农民工工资等被司法机关强制执行，或因拖欠问题造成群体事件或不良社会影响。 | 5分/次 |  |
|  |  | GLSJ3-2-9 | 未经专利权人许可实施其专利的，或假冒他人专利 | 5分/次 |  |
|  |  | GLSJ3-2-10 | 因设计原因造成环境污染事故 | 5～25分 |  |
|  |  | GLSJ3-2-11 | 由于设计企业主要责任，已建成工程项目出现质量问题被市县级交通主管部门（或公路管理机构）通报的，扣10分/次；被省级交通主管部门（或公路管理机构）通报的，扣15分/次 | 10～15分 | 在省级综合评价中扣除，针对同一事件的通报批评内容，不累加，取最高扣分值 |
|  |  | GLSJ3-2-12 | 建设项目电子考勤出勤率低 | 按《海南省公路项目电子考勤管理办法（修订稿）》或其最新规定执行，最高限值10分（在企业总分中扣除） | 单个项目扣10分，企业该年度信用评价不得被推荐为AA；单个企业年度变更设计负责人超过2次的，或者经交通运输主管部门或其质量监督机构检查，年内设计代表不在岗超过2次的，该企业该年度信用评价等级不得推荐为AA级。 |
| 其他行为 | 良好信誉行为 | GLSJ4-1 | 获得市县交通运输主管部门通报表彰 | 加1分/次(最高限值3分) | 1.在企业总分中进行相应加分； 2.针对同一事件的表彰内容，不累加，取最高加分值。 |
|  |  | GLSJ4-2 | 获得省级交通运输主管部门通报表彰 | 加3分/次(最高限值6分) |  |
|  |  | GLSJ4-3 | 获得国家、交通运输部级通报表彰 | 加5分/次(最高限值10分) |  |
|  |  | GLSJ4-4 | 参加抢险救灾，并经市县交通行政主管部门、市（县）人民政府表扬的。 | 加1分/次(最高限值4分) |  |
|  |  | JTSG4-5 | 参加抢险救灾，并经省级及以上交通运输主管部门表扬的。 | 加2分/次(最高限值6分) |  |