儋州市2022年农村公路养护类项目       2024年绩效自评报告

- 项目概况

- （1）项目概述：建设县道改造2条和中桥改造1座，路线总长1.745公里。具体为：东王线需要修复路线全长共计2.64km，新光线需修复路线全长共计0.6km，西庆医院桥全长52m。

- （2）实施主体：洋浦经济交通运输管理中心

- （3）主管部门：洋浦经济开发区交通运输和港航局

- （4）总体目标：完成建设县道改造2条和中桥改造1座，路线总长1.745公里。

- （5）2024年度项目进展情况：基本完成2024年度工作任务。

- 项目资金执行情况

- 2024年预算数为321.66万元，其中：批复数216.63万元、调整数0万元、调剂数105.03万元。资金性质为市级一般公共预算资金，支出数为321.66万元，支出率100%。

- 项目绩效情况

2024年度儋州市2022年农村公路养护类项目实际完成情况与申报的绩效目标基本符合。

- 其他需要说明的问题

- 无。