交通运输发展专项资金2024年绩效自评报告

- 项目概况

- （1）项目概述：开工建设40座农村公路危旧桥改造（含新建漫水桥）工程；完成127公里村道安防工程；完成县道2320公里、乡道6703公里、村道27105公里日常养护工作。

- （2）实施主体：洋浦经济交通运输管理中心

- （3）主管部门：洋浦经济开发区交通运输和港航局

- （4）总体目标：完成开工建设40座农村公路危旧桥改造（含新建漫水桥）工程；完成127公里村道安防工程；完成县道2320公里、乡道6703公里、村道27105公里日常养护工作。

- （5）2024年度项目进展情况：基本完成2024年度工作任务。

- 项目资金执行情况

- 2024年预算数为1258.52万元，其中：批复数1521.52万元、调整数0万元、调剂数-263万元。资金性质为，支出数为968.47万元，支出率76.95%。

- 项目绩效情况

2024年度交通运输发展专项资金实际完成情况与申报的绩效目标基本符合，项目绩效目标未完成情况主要原因是项目建设时序要求导致资金执行率未达到100%。

- 其他需要说明的问题

- 无。