省道S308美洋线那大至洋浦互通段公路改建工程2024年绩效自评报告

- 项目概况

- （1）项目概述：项目路线全长24.210km。建设内容包括路基路面、桥涵工程、路线交叉、交通工程及沿线设施、环境保护与景观绿化工程、其他工程等。

- 全线共设置桥梁4座（其中，拆除重建中桥2座，整治利用中桥1座、小桥1座）、涵洞42道（其中，拆除重建37道，利用4道，新建1道）、平面交叉290处（等级平面交叉14处，乡村道路平面交叉276处）；改建港湾试公交车站2处。

- （2）实施主体：洋浦经济交通运输管理中心

- （3）主管部门：洋浦经济开发区交通运输和港航局

（4）总体目标：完成省道S308美洋线那大至洋浦互通段公路改建工程项目的改建施工工作。

- （5）2024年度项目进展情况：基本完成2024年度工作任务。

- 项目资金执行情况

2024年预算数为18000.01万元，其中：批复数18000.01万元、调整数0万元、调剂数0万元。资金性质为省级一般债券的有18000万元，中央级一般公共预算资金的有0.01万元。支出数为16819.12万元，支出率93.44%。

- 项目绩效情况

2024年度省道S308美洋线那大至洋浦互通段公路改建工程实际完成情况与申报的绩效目标基本符合，项目绩效目标未完成情况主要原因是项目项目建设时序要求导致资金执行率未达到100%。

- 其他需要说明的问题

- 无。