公路养护补助资金2024年绩效自评报告

- 项目概况

- 项目概述：用于开支儋州市县道公路日常养护的各项资金。

- 实施主体：洋浦经济交通运输管理中心

- 主管部门：洋浦经济开发区交通运输和港航局

- 总体目标：用于开支儋州市县道公路日常养护的各项资金、如县道小修、养护器械的维护、养护车辆的运行及养护耗材的使用等费用，保障儋州市县道平稳通畅。

- 2024年度项目进展情况：较好地完成的县道管理养护工作。

- 项目资金执行情况

2024年预算数为150.61万元，其中：批复数65万元、调整数0万元、调剂数85.61万元，资金性质为市级一般公共预算资金的为108.81万元，中央级一般公共预算资金为41.8万元。资金支出数126.31万元，支出率83.87%。

- 项目绩效情况

2024年度公路养护补助资金实际完成情况与申报的绩效目标基本符合，项目绩效目标未完成情况主要原因是省级补助资金的24.13万计划结转到下年度支出。

- 其他需要说明的问题

- 无。