儋州市2024年农村公路危桥改造项目    2024年绩效自评报告

- 项目概况

- 项目概述：本项目共计改造22座桥梁，其中13座桥梁拆除重建，1座桥梁移位新建，3座桥梁维修加固，5座桥梁维修限载。改造路线总长度为3296米，其中桥梁101.8米。主要建设内容为桥梁工程、遒路工程、交通工程等。

- 实施主体：洋浦经济交通运输管理中心

- 主管部门：洋浦经济开发区交通运输和港航局

- 总体目标：完成改造22座桥梁，其中13座桥梁拆除重建，1座桥梁移位新建，3座桥梁维修加固，5座桥梁维修限载。

- 2024年度项目进展情况：基本完成2024年农村公路危桥改造项目工作任务。

- 项目资金执行情况

- 2024年预算数为1709万元，其中：批复数0万元、调整数0万元、调剂数1709万元，资金性质为省级一般公共预算资金。支出数为1422.18万元，支出率83.22%。

- 项目绩效情况

2024年度儋州市2024年农村公路危桥改造项目实际完成情况与申报的绩效目标基本符合，项目绩效目标未完成情况主要原因是项目建设时序要求结算完成后才能支付剩余资金，导致资金执行率未达到100%。

- 其他需要说明的问题

- 无。