儋州市8座漫水桥（路段）改建工程        2024年绩效自评报告

- 项目概况

- （1）项目概述：建设漫水桥改造8座，其中小桥3座92.18米、中桥5座235.3米，路线总长1.51公里，包括道路工程、桥涵工程及交通工程等。

- （2）实施主体：洋浦经济交通运输管理中心

- （3）主管部门：洋浦经济开发区交通运输和港航局

- （4）总体目标：完成建设漫水桥改造8座，其中小桥3座92.18米、中桥5座235.3米，路线总长1.51公里，包括道路工程、桥涵工程及交通工程等。

- （5）2024年度项目进展情况：基本完成2024年度计划的建设进度。

- 项目资金执行情况

- 2024年预算数为1392万元，其中：批复数0万元、调整数0万元、调剂数1392万元。资金性质为省级一般公共预算资金，支出数为929.77万元，支出率66.79%。

- 项目绩效情况

2024年度儋州市8座漫水桥（路段）改建工程实际完成情况与申报的绩效目标基本符合，项目绩效目标未完成情况主要原因是项目建设时序要求结算完成后才能支付剩余资金，导致资金执行率未达到100%。

- 其他需要说明的问题

- 无。