县道X513中和大桥重建项目                   2024年绩效自评报告

- 项目概况

- （1）项目概述：中和大桥项目全长360米，拆除重建桥梁一座，其中桥梁全长为216米，宽度为18米，跨径为4*30米+3*30米，上部结构采用4*30米+3*30米预制小箱梁，下部结构采用柱式墩、柱式台、桩基础；引道长度为144米，路基宽度为18米；道路等级为三级公路，设计速度均为40千米/小时，双向两车道，兼具市政道路功能，设有路灯照明。桥梁抗震设防类别为C类，按50年一遇洪水标准设计。建设内容包括道路工程、桥梁工程、照明工程、栈道工程、拆除工程。

- （2）实施主体：洋浦经济交通运输管理中心

- （3）主管部门：洋浦经济开发区交通运输和港航局

- （4）总体目标：完成县道X513中和大桥重建工作。

- （5）2024年度项目进展情况：基本完成2024年度工作任务。

- 项目资金执行情况

- 2024年预算数为1536万元，其中：批复数0万元、调整数0万元、调剂数1536万元。资金性质为省级一般公共预算资金，支出数为1495.93万元，支出率97.39%。

- 项目绩效情况

2024年度县道X513中和大桥重建项目实际完成情况与申报的绩效目标基本符合，项目绩效目标未完成情况主要原因是项目建设时序要求结算完成后才能支付剩余资金，导致资金执行率未达到100%。

- 其他需要说明的问题

- 无。