儋州市2024年农村公路安全生命防护工程  （第二批）2024年绩效自评报告

- 项目概况

- （1）项目概述：主要为更换或新增现状缺失、损坏的标志牌、护栏；补画现状模糊及缺失的标线；更换、修复或新增现状缺失、损坏的其他交安设施。包括波形梁护栏21882米，混凝土护栏1444米，道口标注1178个，标线总长147392米，交通标志218个。

- （2）实施主体：洋浦经济交通运输管理中心

- （3）主管部门：洋浦经济开发区交通运输和港航局

- （4）总体目标：完成儋州市2024年农村公路安全生命防护工程。

- （5）2024年度项目进展情况：基本完成2024年度工作任务。

- 项目资金执行情况

- 2024年预算数为389万元，其中：批复数0万元、调整数0万元、调剂数389万元。资金性质为省级一般公共预算资金，支出数为359.41万元，支出率92.39%。

- 项目绩效情况

2024年度儋州市2024年农村公路安全生命防护工程实际完成情况与申报的绩效目标基本符合，项目绩效目标未完成情况主要原因是项目建设时序要求结算完成后才能支付剩余资金，导致资金执行率未达到100%。

- 其他需要说明的问题

- 无。