琼州海峡防台锚地（琼州海峡南岸防台应急锚地）项目2024年绩效自评报告

- 项目概况

- （1）项目概述：包含洋浦港11#、12#防台锚地和后水湾防台锚地。

- （2）实施主体：洋浦经济交通运输管理中心

- （3）主管部门：洋浦经济开发区交通运输和港航局

- （4）总体目标：完成包含洋浦港11#、12#防台锚地和后水湾防台锚地建设任务。

- （5）2024年度项目进展情况：基本完成2024年度工作任务。

- 项目资金执行情况

- 2024年预算数为1650万元，其中：批复数1650万元、调整数0万元、调剂数0万元。资金性质为省级一般公共预算资金，支出数为1148.23万元，支出率69.59%。

- 项目绩效情况

2024年度琼州海峡防台锚地（琼州海峡南岸防台应急锚地）项目实际完成情况与申报的绩效目标基本符合，项目绩效目标未完成情况主要原因是项目拨付资金比较充裕，并且包含的3年设备养护资金需逐年支付，导致资金执行率未达到100%。

- 其他需要说明的问题

- 无。