儋州市下贝村至细沙村公路项目       2024年绩效自评报告

- 项目概况

- （1）项目概述：本项目拟建四级公路、20公路/小时，路线全长0.995公里公路，路基宽度6.5米，路面宽度6米，权限均采用水泥混凝土路面结构。

- （2）实施主体：洋浦经济交通运输管理中心

- （3）主管部门：洋浦经济开发区交通运输和港航局

- （4）总体目标：完成路线全长0.995公里公路，路基宽度6.5米，路面宽度6米的项目建设内容。

- （5）2024年度项目进展情况：基本完成2024年度工作任务。

- 项目资金执行情况

- 2024年预算数为260万元，其中：批复数0万元、调整数0万元、调剂数260万元。资金性质为省级一般公共预算资金，支出数为0万元，支出率0%。

- 项目绩效情况

2024年度儋州市下贝村至细沙村公路项目实际完成情况与申报的绩效目标基本符合，项目绩效目标未完成情况主要原因是该资金下达时间为2024年12月2日，且项目不满足资金支付的条件。

- 其他需要说明的问题

- 无。