附件3

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（海南省第六届运动会涉赛场馆维修改造项目）绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022年下达中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（海南省第六届运动会涉赛场馆维修改造项目）95万元至我单位，用于海南省第六届运动会涉赛场馆维修改造项目，维修第六届运动会涉赛场馆。

二、综合评价结论

该项目单位自评分为100分，评估等级为优。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析。

2022年下达中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（海南省第六届运动会涉赛场馆维修改造项目）95万元至我单位，该项目为2022年预算项目，因受疫情影响，海南省第六届运动会延期举办，现该项目已完成维修改造并验收合格，于2023年6月支付第六届省运会涉赛场馆洋浦中学沙滩排球场改造工程设计费67545元、工程造价费5853元、工程评审费5056元、工程施工费第一和第二笔共计871546元。共计支出项目资金95万元。

1. 总体绩效目标完成情况分析。

为确保海南省第六届运动会顺利举办，提升我市体育场地办赛条件，进一步完善体育公共服务设施建设，积极组织开展全民健身运动。不断增强广大群众体育健身意识，有助于形成人人爱体育、人人懂体育、人人享受体育的良好氛围。

1. 绩效指标完成情况分析。

海南省第六届运动会涉赛场馆维修改造项目，受2022年疫情影响，完成时间稍微滞后，但是比赛效果良好，项目已完成验收，并成功举办省六运会沙滩排球竞赛项目。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

将继续强化中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（海南省第六届运动会涉赛场馆维修改造项目）和项目管理，督促指导项目推进力度，确保项目早日完成维修改造验收，按时支付项目资金。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将在中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（海南省第六届运动会涉赛场馆维修改造项目）的绩效目标自评表和绩效目标自评报告进行公开，接受社会监督。

六、其他需要说明的问题

无