附件3

2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（第一批）—儋州市大剧院

升级改造项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022年2月下达中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（第一批）500万元至我单位，用于儋州市大剧院的升级改造，使其成为与现代化剧场要求相适应的高水平文化演出场馆，满足人民群众的精神文明需求和城市风貌的要求

二、综合评价结论

该项目单位自评分为0分，评估等级为差。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析。

2022年2月下达中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（第一批）500万元至我单位，该项目为2022年预算项目，计划使用该资金对儋州市大剧院进行升级改造，因受疫情影响以及大剧院召开会议过多，导致项目推动较为缓慢，资金未能支出。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 项目未开展，未完成。

- 绩效指标完成情况分析。

项目未开展，未完成。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

进一步加强中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金和项目管理，督促指导加快项目推进力度，确保项目早日启动，按时支付项目资金。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将在中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的绩效目标自评表和绩效目标自评报告进行公开，接受社会监督。

六、其他需要说明的问题

无

儋州市旅游和文化广电体育局

2023年4月28日