附件3

洋浦滨海文化广场少儿图书馆项目

绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022年5月、9月分别下达中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金（因素法分配资金）20万元和中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（第二批）579.52万元共599.52万元至我单位，用于建设洋浦滨海文化广场少儿图书馆项目，使其进一步完善青少年公共文化基础设施建设，为青少年提供良好的文化环境。

二、综合评价结论

该项目单位自评分为78.17分，评估等级为良。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析。

2022年5月、9月分别下达中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金（因素法分配资金）20万元和中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（第二批）579.52万元共599.52万元至我单位，该项目为2022年预算项目，用于建设洋浦滨海文化广场少儿图书馆项目，因受疫情影响，导致项目推动较为缓慢，资金支出130.01万元。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 项目已启动，未完成。

- 绩效指标完成情况分析。

项目已启动，未完成。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

进一步加强中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金和项目管理，督促指导加快项目推进力度，确保项目早日启动，按时支付项目资金。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将在中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的绩效目标自评表和绩效目标自评报告进行公开，接受社会监督。

六、其他需要说明的问题

无

儋州市旅游和文化广电体育局

2023年4月28日