超强台风“摩羯”灾后恢复工作经费

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

- 超强台风“摩羯”灾后恢复工作经费是因台风“摩羯”导致儋州那大主城区、洋浦区域、环湾新城片区树木倒伏、市政设施损坏的灾后恢复建设项目。总投资为 130万元。建设内容和规模：租赁机械及委托第三方对儋州那大主城区、洋浦区域、环湾新城片区、白马井高铁站、银滩高铁站主次干道因台风倒伏倾斜的树木进行修剪扶正，对洋浦区域因台风损坏的市政设施进行维护维修。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

2024年度共设置4个年度总体绩效目标，绩效目标完成情况如下：

1.年度预期目标为完成项目建设。

完成情况：该项目于2024年9月开始项目建设，并于2024年12月完成建设内容。

2.产出指标

（1）实效指标年度目标为3月内基本修复主次干道通畅、基本市政设施正常运行。

完成情况：该项目已在2024年10月完成项目建设,完成主次干道倒树扶正，基本市政设施已维修维护。完成率100%。

2.效益指标

（1）社会效益指标年度指标为验收合格率。

完成情况：项目已在2024年10月完成质保期项目建设内容。

3.满意度指标

（1）服务对象满意度年度指标为群众满意度。

完成情况：项目建设完成，提升城市环境，群众非常满意。

4.成本指标

（1）经济成本指标年度指标为不超概算

完成情况：该项目按设计及概算可控范围内执行，没有超出概算。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

下达超强台风“摩羯”灾后恢复工作经费130万元，资金到位率100%。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

项目2024年全年预算数130万元。截至2024年12月31日，项目资金已确认支付数1,299,595元用于项目各项支出。

（三）项目资金管理情况

项目资金严格按照财政资金管理制度和财务报销制度，执行资金使用申请，申请拨付流程，实行专款专用，所有支出费用都按规定经上级主管部门审核拨付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目调整情况、完成验收等）

项目自建设以来，从上会确定第三方施工单位和资金来源，按程序推动项目建设，项目完成后组织开展项目验收工作。

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

项目资金申报过程中均按批复内据实申请，合理控制成本，在各项服务符合结算的要求节约相关费用，按时间节点有序推动项目建设，工期计划执行，完成项目的效率性，以保证项目高质量完成。务必合理开支各项费用，确保项目资金的各项指标使用效果。及时解读各项政策，项目完成后，对资金统筹和人员机构安排做到投入其他项目和绩效自评的持续发展。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

# 不断总结经验，使得后续项目前期推动和施工管理更加完善。按时间节点推动项目，完成资金投入计划和工期计划。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

# 据实预估资金申请，按工期计划、项目推动情况合理申请项目资金，避免年度资金过剩或不足，在已落实资金的情况下加大机械、人力、物力的投入推进项目建设，及时处理存在的问题。