新英湾110KV变电站至横十三路（三都路口）10KV电缆沟工程绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

建设内容新英湾10KV变电站至横十三路（北部湾大道与横十三路交叉口10KV电缆沟工程，拟建电缆沟长度约0.3km。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

2024年度共设置１个年度总体绩效目标，绩效目标完成情况如下：

1.年度预期目标为完成项目建设。

完成情况：该项目已在2024年12月完成约0.3km电缆沟工程建设。

2.产出指标

（1）.数量指标年度目标分别为约0.3km电缆沟建设。

完成情况：该项目已在2024年12月完成该段0.3km电缆沟建设，完成率100%。

（2）.质量指标年度目标为竣工合格率。

完成情况：项目已在2024年12月完成项目电缆沟建设内容并实现功能性使用。

3.效益指标

（1）.社会效益指标年度指标为设施使用率。

完成情况：项目已在2024年12月完成施工合同约定的建设内容,并已投入使用,为产城融合安置区提供供电保障。

4.满意度指标

（1）.服务对象满意度年度指标为群众满意度。

完成情况：项目建设完成，为东部生活区产城融合安置区等提供供电保障，群众非常满意。

5.成本指标

（1）.经济成本指标年度指标为不超概算

完成情况：该项目按设计及概算可控范围内执行，没有超出概算。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

下达2024年度新英湾110KV变电站至横十三路（三都路口）10KV电缆沟工程财政资金1,500,000.00元，资金到位率100%。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

项目2024年全年（投资）预算数1,500,000.00元。截止2024年12月31日，项目资金已确认支付数1,500,000.00元用于新英湾110KV变电站至横十三路（三都路口）10KV电缆沟工程施工费用支出。

（四）项目资金管理情况

项目资金严格按照财政资金管理制度和财务报销制度，执行资金使用申请，申请拨付流程，实行专款专用，所有支出费用都按规定经上级主管部门审核拨付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

严格按照招投标管理办法对该项目进行招标。

（二）项目管理情况

严格按照管理有关质量规范要求及合同进行质量管理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

项目资金申报过程中均按批复内据实申请，合理控制成本，在各项服务符合结算的要求节约相关费用，按时间节点有序推动项目建设，工期计划执行，完成项目的效率性，以保证项目高质量完成。务必合理开支各项费用，确保项目资金的各项指标使用效果。及时解读各项政策，项目完成后，对资金统筹和人员机构安排做到投入其他项目和绩效自评的持续发展。

- 项目绩效目标未完成情况及原因分析

无

五、其他需要说明的问题

无