洋浦10KV电缆沟项目（一期）（2893171.0

元）绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

洋浦10KV电缆沟项目（一期）是提升改造及营造良好营商环境建设的重要基础设施项目。批准总投资概算为5055.37万元，其中：工程费为4241.95 万元，工程建设其他费用576.62万元，预备费236.80万元。本项目为洋浦10KV电缆沟项目（一期）。主要包括砖砌电缆沟及电力排管敷设、 道路破除及修复工程及附属配套工程等，设计电缆沟总长度为 9287m。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

2024年度共设置4个年度总体绩效目标，绩效目标完成情况如下：

1.年度预期目标为完成洋浦4条主要市政道路电缆沟建设及电力排管铺设。

完成情况：该项目已在2020年8月21日完成项目建设及办理竣工验收。

2.产出指标

（1）.数量指标年度目标为完成4条道路电缆沟建设。

完成情况：该项目已在2020年8月21日完成项目建设及办理竣工验收，完成率100%。

（2）.质量指标年度目标为工程合格率。

完成情况：项目已在2020年8月21日完成项目建设及办理竣工验收。

（3）.时效指标年度目标为开工及时率。

完成情况：项目已在2019年9月10日开工建设,并有序已有序开展相关工作。

3.效益指标

（1）.社会效益指标年度指标为完善洋浦电缆沟配置。

完成情况：项目已在2020年9月完成项目建设内容,便于周边地块企业入驻建设，提高企业使用电缆沟,节省企业支出。

4.满意度指标

（1）.服务对象满意度年度指标为群众满意度。

完成情况：项目建设完成，提升企业使用率，群众非常满意。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

根据洋浦工委管委会印发的《2020年政府投资项目计划分解表》的工作部署，项目建设单位为原洋浦经济开发区市政管理局（现儋州市城市管理局），该项目由洋浦经济开发区开发建设有限公司全过程代建。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

下达2024年度洋浦10KV电缆沟项目（一期）地方政府资金2893171.00元预算，资金到位率100%。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

项目2024年全年（投资）预算数2893171.00元。截止2024年12月31日，项目资金为实际到账。

（四）项目资金管理情况

项目资金严格按照财政资金管理制度和财务报销制度，执行资金使用申请，申请拨付流程，实行专款专用，所有支出费用都按规定经上级主管部门审核拨付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

项目自建设以来，从上会确定业主和资金来源，向审批部门申报有关材料取得批复，核准招标后开展有关招投标工作，按程序推动项目建设，项目竣工后组织开展项目验收工作，邀请各参建单位和主管部门参与。

（二）项目管理情况

该项目建设按《洋浦经济开发区政府投资项目管理办法》实施，建设单位和代建方管理人员分工明确，项目实施过程中定期召开监理工作例会，督促监理履行其职责，听取施工进度和存在问题，建设单位不定期深入现场了解施工进度。项目日常检查由监理公司和儋州市工程质量监督领导小组监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

项目资金申报过程中均按批复内据实申请，合理控制成本，在各项服务符合结算的要求节约相关费用，按时间节点有序推动项目建设，工期计划执行，完成项目的效率性，以保证项目高质量完成。务必合理开支各项费用，确保项目资金的各项指标使用效果。及时解读各项政策，项目完成后，对资金统筹和人员机构安排做到投入其他项目和绩效自评的持续发展。

- 项目绩效目标未完成情况及原因分析

# 由于财政资金未能实时下达,未能按时支付任务。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

# 不断总结经验，使得后续项目前期推动和施工管理更加完善。按时间节点推动项目，完成资金投入计划和工期计划。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

# 据实预估资金申请，按工期计划、项目推动情况合理申请项目资金，避免年度资金过剩或不足，在已落实资金的情况下加大机械、人力、物力的投入推进项目建设，及时处理存在的问题。