**洋浦海上环卫项目2024年度绩效自评报告**

**一、基本情况**

（一）项目概况

洋浦海上环卫项目于2023年3月26日正式由洋浦环卫有限公司接管，2024年海上环卫年服务费总价为126.54万元，作业海域覆盖沿海岸低潮线向海一侧延伸200米的海域水面，作业海域面积218万平方米，总附带管理面积约960万平方米，途经三大港湾：新英湾、洋浦湾、北部湾。

启用1艘作业船舶；0003船负责新英湾海域至金海浆纸码头海域一带；船上配备垃圾清捞工具、收集工具；推进海上环卫作业同时，全面实施垃圾分类，打捞员清捞垃圾到船上在分类装袋，时而替换，提高清捞和分类收集效率。收集到的垃圾科学分类装袋后，密闭转运至洋浦垃圾中转站，做到日产日清，并要求船员报备当日垃圾清运量。

**（二）项目绩效目标**

1. 项目绩效总目标

项目为经常性项目，无跨年度项目总目标；

2. 项目绩效阶段性目标

2024年度共设置年度总体绩效目标的一级指标共3类，二级指标3类，绩效目标完成情况如下：

目标1：产出指标:时效指标-每日打捞海上垃圾不低于1次/天，已按指标完成。

目标2：效益指标：社会效益指标-海洋整治率低于洋浦海域面积的90%，已完成指标目标

目标3：效益指标：社会效益指标-确保辖区海域内水质达标。已完成预期的效益指标目标。

目标4：满意度指标：服务对象满意度-满足周边企业及居民的满意度，完成满意度指标值达95%。

**二、绩效目标完成情况分析**

# （一）资金情况分析

海上环卫项目2024年服务费来源于儋州市城市管理支付，2024年全年服务费126.54万元，已实际拨付126.54万元，拨付率100%。

1. 绩效指标完成情况目标分析

1.绩效目标现场考核整体评价满意，提供服务及时，服务符合质量标准要求。

2.全年作业人员满编在岗，缺编率为0，满编率为100%

3.物资设备完好配置及时率达100%

4.人员安全管理指标值100%，实际发生安全工伤事故0，

5.月度考核满分指标100分，全年满分指标2400分，实际考核得分合计2244分，得分率达87.4%为良好。

6.全年巡查问题累计168项，处理完成累168项，完成率100%。

1. **绩效自评工作开展情况**

# 1.全年重大安全事故发生为“零”。

2.及时有效开展月度资料收集存档工作。

# 3.全年投诉发生率为“零”。

# 4.船舶一年实行两次船体翻新，达到作业品质要求。

5.项目积极配合开展各项应急迎检工作任务。

6.开展海上环卫应急演练。

7.组织海上环卫宣传群众及渔民不要乱往海里扔垃圾。

8.完成作业台账建档工作；建立海上作业台账等相关材料，详细记载船舶出海的时间、路线、航速、风向级别等内容和当日航行及环卫作业情况。

9.建立海上作业设备工具、巡查记录表、排班表、作业日报等相关材料存档，详细记载船舶出海作业工具、点位日报图片等环卫情况。

洋浦环卫有限公司

2025年3月12日