洋浦迎宾馆周边部分非机动车道、步行道补充完善工程绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

建设内容调整为兴洋路东侧、庆洋路北侧、明浦路西侧等共约870米的单侧车行道新增非机动车道、人行道并配套绿化、路灯等，在园中园内、外圈步行道改造提升约各1.5km的红色慢跑道。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

2024年度共设置１个年度总体绩效目标，绩效目标完成情况如下：

1.年度预期目标为完成项目建设。

完成情况：该项目已在2024年11月29日完成项目所有内容建设并通过竣工验收。

2.产出指标

（1）.数量指标年度目标分别为非机动车道和步行道补充完善。

完成情况：该项目已在2024年9月完成项目建设,完成迎宾馆侧后方非机动车道等慢行系统建设963米及人行道改造等，增设园中园迎宾路外环慢行道986m,利用园中园内部现状沥青路面改造成为红色跑道1041m,完成率100%。

（2）.质量指标年度目标为竣工合格率。

完成情况：项目已在2024年11月29日完成项目设计建设内容并通过竣工验收。

3.效益指标

（1）.社会效益指标年度指标为设施使用率。

完成情况：项目已在2022年9月完成质保期项目建设内容,并已投入使用,提升、改善洋浦迎宾馆周边环境。

4.满意度指标

（1）.服务对象满意度年度指标为群众满意度。

完成情况：项目建设完成，为园区企业、职工提供更加安全有序的休闲运动、生活环境，群众非常满意。

5.成本指标

（1）.经济成本指标年度指标为不超概算

完成情况：该项目按设计及概算可控范围内执行，没有超出概算。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

下达2025年度洋浦迎宾馆周边部分非机动车道、步行道补充完善工程项目财政资金2,959,600.00元，资金到位率100%。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

项目2024年全年（投资）预算数2,959,600.00元。截止2024年12月31日，项目资金已确认支付数2,862,000.00元用于洋浦迎宾馆周边部分非机动车道、步行道补充完善工程项目各项支出。

（四）项目资金管理情况

项目资金严格按照财政资金管理制度和财务报销制度，执行资金使用申请，申请拨付流程，实行专款专用，所有支出费用都按规定经上级主管部门审核拨付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

严格按照招投标管理办法对该项目进行招标

（二）项目管理情况

严格按照管理有关质量规范要求及合同进行质量管理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

项目资金申报过程中均按批复内据实申请，合理控制成本，在各项服务符合结算的要求节约相关费用，按时间节点有序推动项目建设，工期计划执行，完成项目的效率性，以保证项目高质量完成。务必合理开支各项费用，确保项目资金的各项指标使用效果。及时解读各项政策，项目完成后，对资金统筹和人员机构安排做到投入其他项目和绩效自评的持续发展。

- 项目绩效目标未完成情况及原因分析

无

五、其他需要说明的问题

无