洋浦关内建成区道路综合工程项目

2024年度绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

根据市发改委印发的《2024年政府投资项目计划分解表》的工作部署，由原洋浦经济开发区市政管理局（现儋州市城市管理局）作为洋浦关内建成区道路综合工程项目建设单位，项目实施由洋浦经济开发区开发建设控股有限公司代建。该项目初步设计及概算批复总投资估算为6374.90万元，其中工程费用5359.5万元，工程建设其他费用711.83万元，预备费305.57万元。项目建设内容为：迎宾大道至金洋路、华浦路连接线，嘉洋路中段扩建和洋浦大桥北桥头桥下辅道完善工程，共涉及5条道路，道路总长2200.342米。其中迎宾大道至金洋路、华浦路连接线和嘉洋路中段扩建工程为城市主干路，金洋路与华浦路连接线为城市次干路，洋浦大桥底下辅道为城市支路。包括道路、给排水、照明、电力、绿化和交通工程等。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

2024年度共设置4个年度总体绩效目标，绩效目标完成情况如下：

# 目标1：产出指标:数量指标-按合同要求完成100%；质量指标-按设计要求完成标值完成为优；时效指标-总体形象进度100%指标值完成为优。

完成情况：已完成预期的产出指标目标,大于100%。

# 目标2：效益指标：社会效益指标-完善周边企业地块开发指标值完成为优。

# 完成情况：已完成预期的效益指标目标。

# 目标3：满意度指标：服务对象满意度-完善周边市政道路基础建设指标值完成为好。

# 完成情况：已完成预期的满意度指标目标。

# 目标4：成本指标：经济成本指标-不超概指标值完成为高。

# 完成情况：已完成预期的成本指标目标。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

根据市发改委印发的《2024年政府投资项目计划分解表》的工作部署，项目建设单位为原洋浦经济开发区市政管理局（现儋州市城市管理局），该项目由洋浦经济开发区开发建设有限控股公司代建。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

下达2024年度洋浦关内建成区道路综合工程项目地方政府资金1400.00万元，资金到位率100%。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

项目2024年全年（投资）预算数14,000,000.00元。截止2024年12月31日，项目资金已确认支付数14,000,000.00元用于洋浦关内建成区道路综合工程项目各项支出。

（四）项目资金管理情况

项目资金严格按照财政资金管理制度和财务报销制度，执行资金使用申请，申请拨付流程，实行专款专用，所有支出费用都按规定经上级主管部门审核拨付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

项目自建设以来，从上会确定业主和资金来源，向审批部门申报有关材料取得批复，核准招标后开展有关招投标工作，按程序推动项目建设，项目竣工后组织开展项目验收工作，邀请各参建单位和主管部门参与。

（二）项目管理情况

该项目建设按《洋浦经济开发区政府投资项目管理办法》实施，建设单位和代建方管理人员分工明确，项目实施过程中定期召开监理工作例会，督促监理履行其职责，听取施工进度和存在问题，建设单位不定期深入现场了解施工进度。项目日常检查由监理公司和儋州市工程质量监督领导小组监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

项目资金申报过程中均按批复内据实申请，合理控制成本，在各项服务符合结算的要求节约相关费用，按时间节点有序推动项目建设，工期计划执行，完成项目的效率性，以保证项目高质量完成。务必合理开支各项费用，确保项目资金的各项指标使用效果。及时解读各项政策，项目完成后，对资金统筹和人员机构安排做到投入其他项目和绩效自评的持续发展。

- 项目绩效目标未完成情况及原因分析

# 个别目标未按预期完成的主要原因是由于项目资金未落实，无法正常按工期计划推动项目建设。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

# 不断总结经验，使得后续项目前期推动和施工管理更加完善。按时间节点推动项目，完成资金投入计划和工期计划。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

# 据实预估资金申请，按工期计划、项目推动情况合理申请项目资金，避免年度资金过剩或不足，在已落实资金的情况下加大机械、人力、物力的投入推进项目建设，及时处理存在的问题。